**Presupuesto Web**

**Objetivo**

Desarrollar una página web para la revista musical Diversy Music, cuyo objetivo principal será el de brindar un marco digital para lograr un mayor grado de conocimiento y alcance de la misma a través de su sitio web con sus respectivos enlaces a todas sus redes sociales incrementando así su número de suscriptores. Una vez finalizado el proyecto, se hará entrega de la carpeta de la página web con sus diferentes archivos y además se hará la conexón al hosting, a fin de que esté completamente funcional y sea accesible desde cualquier navegador de internet en cualquier dispositivo.

**Servicios y Honorarios por actividades del proceso**

**Diseño del Site:**

* Diseño de los frameworks para definir la estructura general del site.
* Diseño de las páginas (Inicio, Lanzamientos, Reseñas, Informes, Galería y Contacto) en versión full responsive, es decir se puede acceder a la misma desde cualquier dispositivo móvil y desktop.
* Tiempo estimado: 2 semanas

**Desarrollo del Site:**

* Creación y desarrollo de las seis (6) páginas diseñadas previamente según lo acordado con el cliente
* Implementación de formulario en la página de Contacto.
* Selección de contenido para la web.
* SEO: Optimización de la web para buscadores. (Google, Bing, Yahoo).
* Optimización total de la web full responsive (desktop y dispositivos móviles celulares y tablets).
* Desarrollo de animaciones.
* Pre-entrega de prototipo para ser testeado con el usuario.
* Tiempo estimado: 4 Semanas

**Hosting Externo:**

* Hosting externo opcional.
* Observaciones: Queda a cargo del cliente la elección del proveedor de servicio. En el caso de avanzar con esta opción, realizaré la subida al mismo.

**Mantenimiento y modificaciones de la web:**

Se abona un valor de $ 8.000 para un año de cobertura de mantenimiento de la web (Actualización de herramientas utilizadas dentro de la misma), y entre $ 1.000 y $ 2.000 por modificación de la web. Costos sujetos a posibles actualizaciones.

**Tiempo estimado para el desarrollo del producto:**

Se estima para el desarrollo del proyecto una duración de 5 a 6 semanas aproximadamente. La misma queda sujeta a cualquier variación o modificacion que pueda surgir durante el transcurso del proceso.

**Resumen de costos**

Diseño: $ 7000

Desarrollo: $ 30.000

Hosting: $ 8000

Dominio: a cargo del cliente

**Total: $ 45.000**

**Términos y condiciones**

**Pago:** Se abonará el 50% del valor total al iniciar el proyecto y el 50% restante al momento de la entrega final respectiva.

**Método de pago:** Transferencia Bancaria

**Observaciones:**

Una vez alcanzado el acuerdo y definido el diseño final de la web por ambas partes, no podrá ser modificado durante el transcurso del desarrollo. En caso excepcional por alguna necesidad o urgencia por parte del cliente, se deberá abonar un valor extra.

Se aclara además que no se ofrecen sistemas de autogestión a clientes y no se responsabiliza de los percances resultantes de la implementación externa de tales sistemas. Aclaramos que es posible vincular herramientas de autogestión, sin embargo, no ofrecemos tal servicio ni recomienda la implementación del mismo.